- АДМИНИСТРАЦИЯ

- ВЕРХ-УРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- От 16.03. 2017года  № 13-па

- Об 	организации пропуска паводковых вод на территории

- Верх - Урюмского сельсовета в 2017году.

В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, и уменьшения последствий при их возникновений. Обеспечения защиты населения и объектов экономики от весеннего паводка на территории Верх-Урюмского сельсовета в 2017 году

п о с т а н о в л я ю:

1.До 01.04.2017 года провести совещание с руководителями предприятий по чрезвычайным ситуациям и определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-восстановительных работ, места их базирования, порядок оповещения и сбора, организацию связи и порядок управления, провести проверки готовности техники, предназначенной для работы в условиях паводка и обеспечить оповещение населения и организаций о чрезвычайной ситуации с использованием средств звуковой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода.

2. Рекомендовать руководителям объектов экономики в целях планомерной подготовки к пропуску паводковых вод на своих территориях в срок до 01 апреля 2017г.выполнить мероприятия алгоритма действий руководителей по подготовке населения и территории к паводку.

3.  Старосте д. Алексотово Горбунову Ю.Н. организовать наблюдение за уровнем воды в озере Саргуль и докладывать о случаях подтопления частных построек, домов и за состоянием моста через реку Чулым.

4.  Заведующей Верх-Урюмской врачебной амбулаторией (Ермаковой И.А.) предусмотреть запас необходимых медикаментов на время паводка в д.Алексотово.

5.  Продавцу магазина д. Алексотово Войтовой Р. П. завести до 01.04.2017г. необходимое количество продуктов питания на случай подтопления села.

6.  Директору МУП ЖКХ Перемыкину С.А.

1) организовать очистку водостоков в с. Верх-Урюм и д.Алексотово до 01.04.2017 г.;

2) организовать контроль за проведением мероприятий по защите источников питьевой воды от загрязнения, соблюдением технологического режима обеззараживания питьевой воды, подаваемой населению, и ее качеством, а также за устойчивым снабжением населения качественной питьевой водой

3) создать запас материально- технических средств, топлива для котельных,

инертных материалов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и

первоочередного жизнеобеспечения населения;

4) завершить работы по  очистке  территорий прилегающих  к подъездам    многоквартирных домов по ул. Коммунальная 5 и 7 от снега, большепролётных

сооружений и объектов массового пребывания людей.

7. Рекомендовать исполнительному  директора ОАО «Урюмское» (Бородину А.Н.) .

1) подготовить транспорт для перевозки людей и животных в случае необходимости.

2) Для размещения эвакуируемых животных подготовить пустующие животноводческие помещения и подготовить запас кормов.

8. период подготовки к пропуску паводковых вод организовать разъяснительную работу с населением о необходимости страхования движимого и недвижимого имущества от причинения ущерба стихийным бедствием.

9.  При необходимости отселения людей и материальных ценностей подготовить помещения клуба д. Алексотово, детского сада с. Верх-Урюм для приема людей.

10. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

- Глава Верх-Урюмского сельсовета                                    И.А.Морозов

- Здвинского района Новосибирской области