СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕРХ-УРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

Тридцать  седьмой  сессии

От 25.04.2019                                      №  56                                           с.Верх-Урюм

О благоустройстве, озеленении и наведении санитарного

порядка в селах Верх-Урюмского сельсовета.

В целях повышения уровня благоустройства и озеленения, наведения санитарного порядка  и улучшения экологического состояния на территории   Верх-Урюмского сельсовета Совет депутатов решил:

1. Утвердить план работы  Верх-Урюмского сельсовета  по благоустройству на 2019 год (план прилагается).

2. Утвердить прилагаемый  состав комиссию по благоустройству. 3.Рекоменовать руководителям предприятий и организаций, акционерному обществу:

3.1 разработать  планы мероприятий на весь период благоустройства  с определением конкретных объемов благоустроительных работ для каждого исполнителя.

3.2 объявить в течение периода по благоустройству ударные месячники:

весенний с 22.04. 2019 г. по 31.05.2019г.

осенний  с  23.09.2019 г. по  30.10.2019 г.

4. Объявить 30.04.2019 года субботник по наведению санитарного состояния на территории кладбища с. Верх-Урюм.

5. Депутатам Верх-Урюмского сельсовета  вести разъяснительную работу среди населения по наведению санитарного порядка на прилегающих к усадьбам территориях.

Председатель Совета депутатов

Верх-Урюмского сельсовета                                                   Н.В.Котлов

Глава Верх-Урюмского сельсовета                                           И.А.Морозов

Утвержден

решением сессии Совета

депутатов Верх-Урюмского

сельсовета № 56  от 25.04.2019

П Л А Н

работы Верх-Урюмского сельсовета

по благоустройству на 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Буртовка мусорных свалок в селах | в течении года |
| 2 | УЛИЦЫ: Уборка приусадебных территорий жителей сел. Установка светильников по ул КОММУНАЛЬНАЯ -6шт Ремонт светильников уличного освещения 3 шт. | Май – октябрь |
| 3 | ДОРОГИ: Грейдирование дорог по улицам с Верх-Урюм , д. Алексотово. Нарезание дороги по ул. Береговой Ямочный ремонт дорог с твёрдым покрытием Установка дорожных знаков с.Верх-Урюм 4 шт Отсыпка грунтом и шлаком дороги и укладка труб по ул Береговая . Капитальный ремонт дороги ул. Больничная 240 м, Коммунальная 550 м, щебенение | Май – октябрь |
| 4 | Уборка несанкционированных свалок при выявлении | Май -сентябрь |
| 5 | Проведение рейдов комиссии по благоустройству |  |
| 6 | ОРГАНИЗАЦИИ: Уборка территорий организаций и учреждений, поддержание санитарного порядка . АО «Урюмское» наведение порядка вокруг животноводческих помещений. | В течении летнего периода |
| 7 | Определить санитарным днем каждую пятницу недели по поддержанию порядка на территориях учреждений, организаций и личных хозяйств. | Май – сентябрь |
| 8 | Поощрение за лучшею усадьбу | июнь |
| 9 | Проведение благоустраительных работ на территории памятника | май- сентябрь |
| 10 | Окашивание территории улиц, пустующих площадей с.Верх-Урюм, д Алексотово | Июль - сентябрь |
| 10 | Окашивание кладбищ, ремонт ограждения, уборка мусора | Весь период |

Утвержден

решением сессии Совета

депутатов Верх-Урюмского

сельсовета №56   от 25.04.2019

Состав комиссии по благоустройству

| № п/п | Ф.И.О. | должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ермакова Ирина Анатольевна | Заведующая Верх-Урюмской врачебной амбулаторией |
| 2 | Сухина Галина Дмитриевна | пенсионерка |
| 3 | Горбунов Юрий Николаевич | Староста д.Алексотово |
| 4 | Коротеев Алексей Андреевич | МКОУ Верхурюмская СОШ сторож |
| 5 | Конев Валентин Юрьевич | ПАО СБЕРБАНК кассир |
| 6 | Кривошапов Александр Дмитриевич | Индивидуальный предприниматель |
| 7 | Калиниченко Ольга Николаевна | Депутат Совета депутатов |