**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХ-УРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2020г № 67-па

**Об утверждении муниципальной программы**

**« Благоустройство территории Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» на период 2021-2025 годы»**

В целях повышения уровня благоустройства территории Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области и руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4A8A8A4CB421062E3B2E874FF2F80B4E3D6A65622C4503347BFE5760E0W2g0G) от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4A8A8A4CB421062E3B2E874FF2F80B4E3D6A6663284E03347BFE5760E0W2g0G) Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» на период 2021-2025 годы»

2.Разместить, настоящее постановление на официальном сайте администрации Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Урюмского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области И.А.Морозов

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района

Новосибирской области № 67- па от 29.12.2020

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВЕРХ-УРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА ПЕРИОД 2021-2025 ГОДЫ»**

с. Верх-Урюм

**ПАСПОРТ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО территориИ Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» НА ПЕРИОД 2021 - 2025 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» на период 2021 - 2025 годы» |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик программы | Администрация Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | Администрация Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Исполнитель мероприятий программы | Администрация Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Цель программы | - совершенствование системы комплексного благоустройства населенных пунктов Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области;  -повышение уровня качества благоустройства территории Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области и комфортного проживания жителей села;  -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  -повышение общего уровня благоустройства поселения;  -выявление по итогам проведения инвентаризации общественных и дворовых территорий, подлежащих благоустройству. |
| Задачи программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  -приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  -реконструкция уличного освещения, путем перехода на новые светильники с энергосберегающими (светодиодными)лампами  - благоустройство придомовых территорий МКД |
| Срок реализации программы | 2021-2025 |
| Объемы Бюджетных ассигнований программы | общий объем финансирования программы:  2021год – 228,0 тыс.руб  2022 год-1573,36 тыс.руб  2023 год – 590,0 тыс.руб  2024 год –467,0 тыс.руб  2025 год -296,0 тыс.руб |
| Ожидаемые результаты | Повышение уровня благоустройства территории Верх-Урюмского сельсовета. Модернизация и увеличение численности благоустроенных наиболее посещаемых территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Верх-Урюмского сельсовета. Улучшение внешнего эстетического облика поселения и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.  Вовлечение и активное участие граждан в мероприятиях по реализации муниципальной программы. |

**1. Характеристика текущего состояния благоустройства на территории Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области**

Верх-Урюмский сельсовет Здвинского района Новосибирской области (далее –Верх-Урюмский сельсовет) включает в себя три населенных пункта – с. Верх-Урюм, д. Алексотово, с. Новогорносталево. Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 22,1 км, из них с усовершенствованным покрытием – 6,1 км.

Жилищный фонд Верх-Урюмского сельсовета представлен многоквартирными домами и частными усадьбами. Большую часть территории поселения занимают неблагоустроенные двухквартирные и индивидуальные домовладения. Благоустроенный жилищный фонд представлен многоквартирными домами (1-2 этажа), таких домов на территории сел – 6. Все они находятся на непосредственном управлении собственниками и включены в региональную программу капитального ремонта. В одном многоквартирном доме на дворовой территории ранее частично проводилось благоустройство (щебенили проезд территорий). Дворовые территории многоквартирных домов не оборудованы детскими и спортивными площадками.

Территории общего пользования Верх-Урюмского сельсовета: площадь у МКУК «Верх-Урюмский СДК», объекты дорожной инфраструктуры, кладбище, памятники. Ранее проводилось благоустройство памятников, ремонтировались дороги.

Все общественные пространства и дворовые территории многоквартирных домов, ранее благоустроенные, требуют реконструкции, совершенствования благоустройства в соответствии с современными требованиями, а есть такие территории, где не проводились работы по благоустройству в связи с отсутствием финансирования.

Благоустройство территории Верх-Урюмского сельсовета представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Потребность благоустройства территории продиктована на сегодняшний день необходимостью проживания людей в более комфортных условиях. Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач. Проблема благоустройства является одной из приоритетных, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация муниципальной программы позволит улучшить внешний облик поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения. Сведения о показателях муниципальной программы приведены в приложении №1.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программы**

**2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

**2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения**

2.2.1 *Озеленение*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, посадка саженцев, разбивка клумб, покос травы. Причин такого положения много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей поселения, недостаток средств, определенных ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись работниками, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того , действия участников, принимающих участие в решении проблем, должны быть согласованы между собой.

2.2.2 *Наружное освещение*

Сетью наружного освещения практически оснащена вся территория поселения.

Проблема заключается в большом потреблении электрической энергии, а так же простоты утилизации вышедшего из строя оборудования (лампы, светильники)

2.2.3 *Благоустройство территории*

Благоустройство территории включает в себя озеленение, устройство детской игровой площадки, благоустройство придомовых территорий, реконструкция и обустройство памятника. Благоустройством занимается администрация поселения.

В сложившемся положении необходимо продолжить комплексное благоустройство в поселении.

**2.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения**

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережное отношение к элементам благоустройства.

В течение 2021-2025 годов необходимо продолжить проведение конкурсов, направленных на благоустройство поселения с привлечением граждан, предприятий, организаций и учреждений.

Проведение данных конкурсов призвано повысить культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области:

- совершенствование системы комплексного благоустройства поселения;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Верх-Урюмского сельсовета ;

- совершенствование эстетического вида Верх-Урюмского сельсовета, создание гармоничной архитектурно- ландшафтной среды;

- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкция систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- реконструкция уличного освещения, путем перехода на новые светильники с энергосберегающими (светодиодными) лампами.

3. **СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ.**

Программа рассчитана на 2021- 2024 годы.

Основной Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по реконструкции памятника.

3.2 Мероприятия по совершенствованию системы освещения

3.4 Проведение на звание «Лучшее домовладение», «Лучший огород», «Лучшее предприятие». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей и руководителей предприятий , участвующих в работе по благоустройству, содержанию придомовых территорий и территорий предприятий.

3.4. Финансирование реализации программы планируется осуществлять из следующих источников:

Средства федерального бюджета;

Средства областного бюджета

Средства районного бюджета

Средства бюджета поселения

**4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.**

Управление реализации Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы- администрация Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета.

Контроль за реализацией Программы осуществляется - администрацией Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Исполнитель Программы -- администрация Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области:

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

**5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети , что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земельных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

-процент соотношения объектов внешнего благоустройства (озеленения,наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности поселения (обеспеченностьпоселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

-увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении.

К количественным показателям реализации Программы относятся:

- увеличение количества высаженных деревьев;

- увеличение площади цветочного оформления.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**План мероприятий Программы «Благоустройство территории Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» на 2021-2025 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Финансовые потребности всего т.р | По годам т.р | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в текущем году | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2 | Организация уличного освещения с использованием новых технологий, замена светильников | шт | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 240 | 60 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| 3 | Спил аварийных и угрожающих населению деревьев | шт | 5 | 20 | 10 | 15 | 15 | 260 | 20 | 80 | 40 | 60 | 60 | |
| 4 | Покос травы | га | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5 | Текущее содержание и обслуживание уличного освещения | шт | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 34 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | |
| 6 | Реконструкция памятника «Монумент погибшим в годыВОВ» | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1346,36 | 0 | 1346,36 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ограждение Дома культуры с.Верх-Урюм | шт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | |
| 8 | Обустройство детского городка | шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
| 9 | Посадка зеленых насаждений на территории поселения | шт | 0 | 25 | 5 | 5 | 5 | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 10 | Содержание кладбищ | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |