АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХ-УРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04. 2025 года   № 21- па

О мероприятиях по подготовке объектов теплоэнергетики и жилищно-коммунального  хозяйства Верх-Урюмского сельсовета к отопительному сезону 2025- 2026 годов.

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  к работе в отопительный период 2025-2026

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  к работе в отопительный период 2025-2026 годов (далее – план мероприятий).

2. Утвердить состав  постоянно действующей  рабочей группы по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  к работе в отопительный период 2025-2026 годов.

3. Комиссии подготовить акты готовности котельной, объектов к приему тепла в отопительный сезон 2025-2026 годов (здание Верхурюмской  средней общеобразовательной школы, здание Верх-Урюмского сельского дома культуры, здание гаража  администрации, жилые дома, здание конторы  ОАО «Урюмское»,здание МКДОУ детским садом «Одуванчик»  ).

4. Рекомендовать директору МУП ЖКХ «Верх-Урюмское» (Перемыкину С.А.)

4.1) обеспечить выполнение в полном объеме планов мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 годов; 
 4.2) осуществлять подготовку жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.
  4.3) обеспечить контроль за соблюдением финансовой дисциплины, своевременным проведением расчетов организациями жилищно-коммунального хозяйства с поставщиками топливно-энергетических ресурсов;

4.4) обеспечить создание нормативных запасов твердого топлива на источниках тепловой энергии к началу отопительного периода;
    4.5) обеспечить создание запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

4.6) обеспечить поставку угля для предприятий коммунального комплекса на отопительный период 2025-2026 годов, согласно приложения №3 
    4.7) Провести, начиная с 15.09.2025 года, пробные топки для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы;

4.8) организовать проверку готовности теплоснабжающих организаций, и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила);

5. Контроль  за  исполнением  постановления  оставляю за собой.

Глава Верх – Урюмского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                       И.А.Морозов

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 21.04.2025 № 21-па |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов коммунального комплекса,

жилищного фонда и социально-культурной сферы Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2025-2026 годов

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 года

в Верх-Урюмском сельсовете

Здвинского района Новосибирской области

| Показатели | № строки | Единица измерения | Верх-Урюмский |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 8 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 1 | ед. | 1 |
| мощность | 2 | Гкал | 2,46 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 3 | ед. | 1 |
| мощность | 4 | Гкал | 2,46 |
| Наличие резервных источников электроснабжения | 5 | ед. | 1 |
| Приобртение резервных источников электроснабжения | 6 | ед. |  |
| Наличие систем водоподготовки | 7 | ед. | 1 |
| Оснащение системами водоподготовки | 8 | ед. |  |
| Наличие приборов учета тепловой энергии | 9 | ед. | 1 |
| Установка приборов учета тепловой энергии | 10 | ед. |  |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности) | 11 | ед. | 3 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 12 | ед. | 3 |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих замене | 13 | ед. | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | ед. | 0 |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих капитальному ремонту | 15 | ед. |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | ед. |  |
| Количество котлов, установленных в котельных (всех форм собственности), подлежащих текущему ремонту | 17 | ед. | 3 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | ед. | 3 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 19 | км | 1,500 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | км | 1,500 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 21 | км | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | км | 0 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие замене | 23 | км | 0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | км | 0 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие капитальному ремонту | 25 | км |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 26 | км |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), подлежащие текущему ремонту | 27 | км | 0,000 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 28 | км | 0,000 |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 29 | ед. |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | ед. |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 31 | ед. |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | ед. |  |
| Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), по всем видам собственности | 33 | ед. |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения муниципальных образований к зиме, из них: | 35 | тыс. рублей |  |
| - на приобретение топлива на предприятия ЖКХ | 36 | тыс. рублей |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 37 | тыс. рублей |  |
| - на строительство объектов теплоснабжения | 38 | тыс. рублей |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения | 39 | тыс. рублей |  |
| Финансовые средства муниципальных образований, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме | 40 | тыс. рублей |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: | 41 | тыс. рублей |  |
| - на строительство объектов теплоснабжения | 42 | тыс. рублей |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения | 43 | тыс. рублей |  |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов теплоснабжения к зиме | 44 | тыс. рублей | 30 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: | 45 | тыс. рублей |  |
| - на строительство объектов теплоснабжения | 46 | тыс. рублей |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов теплоснабжения | 47 | тыс. рублей |  |
| - на текущий ремонт объектов теплоснабжения | 48 | тыс. рублей | 30 |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП | 49 | тыс. рублей |  |
| Итого финансирование на подготовку объектов теплоснабжения к ОЗП | 50 | тыс. рублей | 30,0 |

Перечень мероприятий по подготовке с пообъектным указанием видов (капитальный ремонт, замена) и объемов запланированных работ, источников финансирования, сроков исполнения по Верх-Урюмскому сельсовету Здвинского района

| Наименование и адрес объекта | Вид ремонта (капитальный ремонт, замена) | Перечень работ | Источник финансирования определены |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИТОГО | Областной бюджет (подпрограмма Безопасность ЖКХ) | местный бюджет | собственные средства предприятий ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

2025/2026 года в Верх-Урюмском сельсовете Здвинского района Новосибирской области

| Показатели | № строки | Единица измерения | Верх-Урюмский сельсоветГорносталевский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 8 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 1 | ед. | 1 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 2 | ед. | 1 |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 3 | ед. |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 4 | ед. |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 5 | ед. |  |
| пропускная способность | 6 | тыс. м3/сутки |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 7 | ед. |  |
| пропускная способность | 8 | тыс. м3/сутки |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 9 | км | 18,0 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 10 | км | 18,0 |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 11 | км |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 12 | км |  |
| Водопроводные сети, подлежащие замене | 13 | км |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км |  |
| Водопроводные сети, подлежащие капитальному ремонту | 15 | км |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км |  |
| Водопроводные сети, подлежащие текущему ремонту | 17 | км |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | км |  |
| Установка приборов учета | 19 | ед. |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки объектов водоснабжения муниципальных образований к зиме, из них: | 20 | тыс. рублей | 0,00 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 21 | тыс. рублей |  |
| - на строительство объектов водоснабжения | 22 | тыс. рублей |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов водоснабжению | 23 | тыс. рублей |  |
| Финансовые средства средства муниципального образования, выделяемые для подготовки объектов водоснабжения к зиме, из них: | 24 | тыс. рублей | 0,00 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов; | 25 | тыс. рублей |  |
| - на строительство объектов водоснабжения | 26 | тыс. рублей |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов водоснабжения; | 27 | тыс. рублей |  |
| Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки объектов водоснабжения к зиме, из них: | 28 | тыс. рублей | 0,00 |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов; | 29 | тыс. рублей | 0,00 |
| - на строительство объектов водоснабжения | 30 | тыс. рублей |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов водоснабжения; | 31 | тыс. рублей |  |
| - на текущий ремонт объектов водоснабжения | 32 | тыс. рублей | 0 |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку объектов водоснабжения к ОЗП | 33 | тыс. рублей |  |
| Итого финансирование на подготовку объектов водоснабжения к ОЗП | 34 | тыс. рублей | 0,00 |

Форма с пообъектным указанием видов и объемов запланированных работ, их стоимости, источников финансирования, сроков исполнения

| Приложение №3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по оснащению приборами учета источников водоснабжения в период подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта и адрес | мощность | Количество, шт. | Сроки выполнения работ | Стоимость работ, тыс.рублей | Источник финансирования |

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ в Верх-Урюмском сельсовете Здвинского района Новосибирской области

| Показатели |  |  |  | № строки | Единица измерения | Верх-Урюмский сельсоветРощинский сельсовет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 10 |  |  |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации |  |  |  | 01 | ед. | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 02 | тыс. м2 | 2,9 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | муниципальный |  |  | 03 | ед. | 1 |  |  |  |
| с центральным отоплением |  |  |  | 04 | ед. | 1 |  |  |  |
| - | муниципальный |  |  | 05 | тыс. м2 | 0,5 |  |  |  |
| с центральным отоплением |  |  |  | 06 | тыс. м2 | 0,5 |  |  |  |
| - | государственный |  |  | 07 | ед. |  |  |  |  |
| с центральным отоплением |  |  |  | 08 | ед. |  |  |  |  |
| - | государственный |  |  | 09 | тыс. м2 |  |  |  |  |
| с центральным отоплением |  |  |  | 10 | тыс. м2 |  |  |  |  |
| - | частный |  |  | 11 | ед. | 5 |  |  |  |
| с центральным отоплением |  |  |  | 12 | ед. | 5 |  |  |  |
| - | частный |  |  | 13 | тыс. м2 | 2,4 |  |  |  |
| с центральным отоплением |  |  |  | 14 | тыс. м2 | 2,4 |  |  |  |
| Дома подлежащие текущему ремонту, всего |  |  |  | 15 | ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | тыс. м2 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  | 17 | ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | тыс. м2 |  |  |  |  |
| Ремонт кровель всего, |  |  |  | 23 | ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | тыс. м2 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  | 25 | ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 | тыс. м2 |  |  |  |  |
| Ремонт трубопроводов всего, |  |  |  | 27 | п.м. |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований |  |  |  | 28 | п.м. |  |  |  |  |
| Источники финансирования: |  |  |  | 29 | тыс. рублей | 18 |  |  |  |
| бюджет муниципального образования НСО |  |  |  | 30 | тыс. рублей |  |  |  |  |
| средства предприятий |  |  |  | 31 | тыс. рублей | 18 |  |  |  |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: |  |  |  | 135 | тыс. рублей |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ |  |  |  | 136 | тыс. рублей |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов |  |  |  | 137 | тыс. рублей |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ |  |  |  | 138 | тыс. рублей |  |  |  |  |
| - на капитальный (текущий) ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  |  |  | 139 | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме |  |  |  | 140 | тыс. рублей | 18 |  |  |  |
| из них:- на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: |  |  |  | 142 | тыс. рублей | 0 |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ |  |  |  | 143 | тыс. рублей |  |  |  |  |
| - на капитальный (текущий) ремонт, модернизацию объектов ЖКХ |  |  |  | 144 | тыс. рублей | 18 |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП |  |  |  | 145 | тыс. рублей |  |  |  |  |
| Форма с пообъектным указанием видов и объемов запланированных работ, их стоимости, источников финансирования, сроков исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на территории Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес объекта |  | Мощность, м | Вид ремонта | Перечень работ |  | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Сроки выполнения |
| Верх-Урюмский сельсовет |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 01.08.2025 |
| с.Верх-Урюм, ул. Коммунальная,1 |  |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания |  | 3 | Ср-ва предприятия |  | 01.08.2025 |
| с.Верх-Урюм, ул. Коммунальная,3 |  | . | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания |  | 3 | Ср-ва предприятия |  | 01.08.2025 |
| с.Верх-Урюм, ул. Коммунальная,4 |  |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания, замена ввода электроснабжения |  | 3 | Ср-ва предприятия |  | 01.08.2025 |
| с.Верх-Урюм, ул. Коммунальная,5 |  |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания, замена ввода электроснабжения |  | 3 | Ср-ва предприятия |  | 01.08.2025 |
| с.Верх-Урюм, ул. Коммунальная,7 |  |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания |  | 3 | Ср-ва предприятия |  | 01.08.2025 |
| с.Верх-Урюм, ул. Больничная,18 |  |  | текущий ремонт | Промывка и гидравлические испытания |  | 3 | Ср-ва предприятия |  | 01.08.2025 |

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района От 21.04.2025 № 21– па

С О С Т А В

постоянно действующей  рабочей группы по подготовке

объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-культурной сферы Верх-Урюмского сельсовета  к работе в отопительный период 2025-2026 годов

Морозов И.А.           – Глава Верх-Урюмского сельсовета, председатель

Члены рабочей группы

Перемыкин С.А.     -  директор МУП ЖКХ «Верх-Урюмское»

Калиниченко О.Н.  -  директор МКОУ Верхурюмская СОШ

Пецевич Е.С.       – заведующая МКДОУ детским садом «Одуванчик»

Кулаков С.В.         -   директор МКУК «Верх-Урюмский СДК»

Ланин В.А            -    главный  государственный инспектор Сибирского

Управления  Ростехнадзора (по согласованию)

| Конева Л.В. Прилепо Д.К. | - | Заместитель главы администрации Верх-Урюмского сельсовета (по согласованию); - Главный государственный инспектор отдела технического надзора и лицензионного контроля в муниципальных районах и городских округов Новосибирской области. |
| --- | --- | --- |

|  |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района От 21.04.2025 № 21– па |  |
| --- | --- | --- | --- |

П О Т Р Е Б Н О С Т Ь

угля для предприятий коммунального комплекса Верх-Урюмского сельсовета  Здвинского района Новосибирской области к работе в отопительный период 2025-2026 годов

| № н/п | Наименование | Потребность угля на отопительный период 2025-2026 годов, тонн |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное образование Верх-Урюмского сельсовета | 800 |